2021 10 13 수 회의록

## **아이디어 후보**

1. 부동산 (직방)

* 데이터 있음, 수치, 위치,
* 지도 구현 (세부적인 디테일 필요)
* 검색하는 조건 분명히 (원룸, 고시원 등)

1. 여행 및 코로나 (해외)

* 데이터는 많음, 국가별데이터라 스케일이 큼,
* 지도구현
* 스토리텔링 가능 (코로나 이후 해외여행객을 위한 정보공유)

## **역할 분배**

이주은 : 피피티 , 스토리텔링 (동기) , 발표, 파트 설명

명재윤 : 다이어그램, 플젝 아키텍쳐 설계 ,

김준호 : 사례분석, 제플린 사용해서 UI 템플릿 디자인

(다른 개발자들이 만들어놓은 예약 시스템 모니터링)

## **일정**

2021-10-13 ~ 2021-10-20

10/13

첫 회의 – 대면

10/14 – 10/15

컨텐츠 정하기 – 다같이

10/15 - 10/16 토

사례분석 – 준호님

10/17 – 10/18 일,월

다이어그램 완성, 사레 기술 분석 – 재윤님

10/18 – 10/19 월화

피피티 완성, 발표준비 - 주은님

## **프로젝트 기능 구분**

▶ CRUD / 관리 서비스 , 예약 시스템 **채택√**

* 호텔
* 학원 강의실 / 책 / 영화 / 주차장 / 구독(옷, 키보드, 명품백)

가상의 데이터 만들어야함 (호텔 객실수, 편의시설) – 더미데이터

프로세스형 => 통합구현 가능

Ex)

1. 쇼핑몰 제작(로그인,제품등록,상세페이지,사진업로드,장바구니,구매하기 이벤트)

2. 학사관리,도서관리(사용자별 로그인,등록 조회 삭제 업데이트)

4. 기타 게시판 형식의 앱 or 웹페이지

▶ R / 큰 데이터 조회

* 코로나 (조회를 위주로 자세히 할건지)
* 여행
* 부동산
* 미세먼지 , 날씨 (공기질)
* 법률, 법전, 형량계산기
* 사원관리

정보를 왕창 끌어다 보여줌

Ex)

5. 공공(사설)기관 API를 활용한 네이티브 앱

## **조건**

* 시각화하기 좋은 데이터 (숫자)
* 끌어올 데이터의 양이 많은가, 우리가 데이터 만들지 않고 끌어올 수 있게

(최대한 많은 데이터 끌어와서 사용해야함)

* 목적 (비즈니스 모델)이 확실한가

옵셔널 조건

* 구현이 쉬운가

## **잡담**

메인 페이지 => 버튼클릭 => 3개 페이지로 이동 (1인 1서비스)

타임라인은 엑셀로 만들기(ppt)

## **개발가치관**

- 재윤 : 직관적인 인터페이스 UI/UX , 테스트 중심적

- 주은 : 구현중심, 작동가능

## **참고**

UI 템플릿 제플린 : https://zeplin.io/